## Slide 1: Revisão de Gestão de Processos de desenvolvimento de Software
by Casseb

## Slide 2: Processo de software
Processo - Coleção de atividades, ações e tarefas realizados com o objetivo de criar um produto
Atividade - Visa um objetivo maior.
Ação - Conjunto de atividades para chegar a um produto
Tarefa - Visa um objetivo menor
Framework de Processo - Fundação para um processo completo, aplicável a qualquer projeto de sofware. Composto por 5 atividades
  Comunicação: Levantar requisitos do projeto
  Planejamento: Criação do plano, descrevendo tarefas, recursos e definições de entregas/prazos.
  Modelagem: Modelos baseados nos requisitos
  Construção : Codificação
  Implantação: Entrega final do software

## Slide 3
Modelo Cascata
Abordagem sequencial
Recomendável em projetos com requisitos definidos e estáveis
RUP (Rational Unified Process)
Incremental
Focado em casos de uso, UML e orientação a objeto

## Slide 4: Lean
Princípios:
  Elimine Desperdícios: Produza e possua em estoque somente o necessário
  Qualidade no processo: Confira a qualidade durante a produção
  Crie conhecimento: Produza materiais internos, treinamentos e code reviews
  Adie decisões: Execute após bem definido, para evitar retrabalho
  Entregue rápido: Mostrar ao cliente o quanto antes para ir ajustando os detalhes
  Respeite as pessoas: Feedback interno e desenvolvimento de pessoas
  Otimize tudo: Medir para avaliar o desempenho

## Slide 5: XP Extreme Programming
Sequencial: Passos em sequencia
Determinismo: Ao final o resultado é o previsto
Especialização: Tarefas divididas para gerar resultados exatos
Foco em execução: Seguindo a risca a especificação, chega-se ao resultado esperado
Trabalhador Manual: Trabalho repetitivo
Trabalhador do conhecimento: Trabalho com conhecimento e criatividade, nas se encaixando nas premissas do tradicional.

## Slide 6
Feedback: Cliente participa do desenvolvimento dando feedback
Comunicação: Face a face para conquistar mais detalhes e agilidade que merece.
Simplicidade: Somente o necessário
Coragem: Confiança no processo XP
Jogo do planejamento: Reunião onde o cliente define suas prioridades, nela são formadas as estórias
  Release: Período longo, visando um valor maior ao cliente, possuindo n iterações
  Iteração: Poucas semanas desenvolvendo algumas funcionalidades.
  Ponto: Unidade de Esforço
Stand up meeting: Reunião em pé, onde cada um apresenta o que fez e próximos passos.
Programação em par: 2 programadores e um computador (um analisa enquanto outro digita)

## Slide 7: XP - Práticas
TDD: Primeiro é planejado e desenvolvido o teste, para que o programa seja desenvolvido a partir dele, garantindo simplicidade no código e uma massa de testes que poderá ser usado para validar o sistema.
Refactoring: Melhorando o código sem alterar as funcionalidades.
Código coletivo: A equipe pode editar o código em conjunto sem necessidade de autorização.
Código padronizado: É definido padrões que devem ser seguidos,facilitando a manutenção.
Metáfora: Linguagem para transmitir ideias técnicas ao cliente.
Ritmo sustentável: Evitar mais que 8 horas de trabalho.
Integração contínua: Testes devem ser executados automaticamente após novas funcionalidades.
Releases curtos: Entregas constantes das funcionalidades = cliente feliz

## Slide 8: XP - Equipe
Papéis:
  Gerente de projeto: Assuntos administrativos e relacionamento com o cliente.
  Coach: Funcionamento e melhoria dos processos.
  Analista de teste: Escreve testes de aceitação com o cliente.
  Redator técnico: Auxilia na documentação do sistema
  Desenvolvedor: O cara do código.

## Slide 9: Scrum
Manifesto ágil
  Indivíduos mais que processos e ferramentas
  Software em funcionamento mais que documentação
  Colaboração com o cliente mais que contratos
  Responder as mudanças mais que seguir um plano
Aplicabilidade: Projetos de natureza complexa
Papéis:
  Scrum Master: Facilitar reuniões, relação desenvolvimento x cliente, melhorar o dia-a-dia da equipe
  Product Owner: Planejar entregas, requisitos, definindo a visão do produto
  Scrum Team: Time auto organizados, entre 5 e 9 integrantes, resolução de conflitos

## Slide 10
User Stories: As estórias do cliente, podendo criar testes que irão se basear neste card.
Product Backlog: Necessidades que precisam ser produzidas para atingir a visão do produto
Ready: O que é preciso para iniciar uma atividade?
Done: O que é preciso para encerrar a atividade?
Planning Meeting: Planejamento da meta da sprint
Daily: Reunião em pé, onde cada um apresenta o que fez e próximos passos.
Review: Reunião de entrega da sprint ao cliente
Retrospectiva: Reunião que analisa processos bons e ruins e o que pode ser feito para melhorar.